**民生130M集散货船防火隔热劳务（含材料）工程**

**竞争性比选文件**

**(工程编号：ZJ22-1315/1316/1317/1318 )**

**招标人：重庆中江船业有限公司**

**2022年10月24日**

**比 选 文 件 目 录**

第一章 比选公告－---------------------------------------3

第二章 竞标须知－-------------------------------------4

第三章 工程内容及界面－---------------------------10

第四章 合同格式－----------------------------------------13

第五章 比选参选书－-----------------------------------------18

第六章 辅助资料表－---------------------------------28

第七章 比选评标办法－-----------------------------29

 **民生130M集散货船防火隔热劳务（含材料）工程**

**竞争性比选公告**

1、重庆中江船业有公司生产中心（以下简称“比选人”）现组织民生130米防火隔热劳务（含材料）工程的实施、交验和售后等比选招标，请符合资质要求的竞标人参加竞标。

2、请潜在竞标人于2022年10月25日起到重庆轮船（集团）有限公司网站的企业公告上下载比选文件及相关附件（网址：<http://www.cqship.com/html>）

3、我公司不组织工程现场考察及标前会议，请潜在竞标人认真阅读竞标文件，自行进行现场考察。

4、竞标人资格要求：

 具有独立承担民事责任的能力；良好的商业信誉和健全的财务会计制度；履行合同所必需的设备和专业技术能力；

有依法缴纳税收的良好记录；

近三年内生产经营活动中没有重大违法记录；

企业经营资质必须满足防火隔热专业工程范围要求。

采购限价：耐火纤维毯（25mm）28元/㎡，耐火纤维毯（50mm）38元/㎡，铝箔8元/㎡，玻纤布5元/㎡，碰钉及盖帽6元/㎡（含税）

5、竞标文件递交的截止时间为 2022年11月3日10时，竞标文件必须在上述时间之前递交至重庆中江船业有限公司生产中心，逾期送达的或未送达指定地点的竞标文件，比选人不予受理。比选人定于竞标文件递交截止的同一时间、地点进行开标、评标。

6、开标会议定于2022年11月 3 日 10：30 分在重庆中江船业有限公司现场会议室举行，竞标单位可派2人以内代表出席。

7、有关竞标详细要求请参照比选文件。

比 选 人：重庆中江船业有限公司

地 址：重庆市涪陵区珍溪镇中江路1号

电话（传真）：023-85696017

联 系 人： 魏义超 13883772042

 **第二章 竞标须知**

**一、竞标人须知前附表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项号 | 主 要 内 容 |
| 1 | 工程综合说明 | 工程名称：民生130米船体建造工程（四艘）工程地点：重庆市涪陵区珍溪镇中江路1号承包方式：劳务总体工期：2022年11月 10日 ～ 2022年 12月 20日质量要求：优良  |
| 2 | 竞标时间 | 领标时间 | 公告之日至2022年11月 3日 |
| 领标地点 | 重庆轮船（集团）有限公司网站自行下载 |
| 截标时间 | 2022年11月 3 日 10 时 |
| 开标时间 | 2022年11月 3 日10 时30分 |
| 开标地点 | 重庆中江船业有限公司现场会议室 |
| 3 | 竞标人资格要求 | 具有独立承担民事责任的能力；良好的商业信誉和健全的财务会计制度；履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收的良好记录；近三年内生产经营活动中没有重大违法记录；企业经营资质必须满足防火隔热专业工程范围要求； |
| 4 | 履约保证金 | 按合同总价款的10%收取，在合同签订前由中标人交纳到招标人财务部，财务部出具收据，此收据作为签订合同的依据之一。 |
| 5 | 安全风险金 | 能提供全部参加该工程人员的五险或意外险的保单额为100万元/人以上 (保险自购）,提供安全生产责任险。 |
| 6 | 投标文件份数 | 正本1份，副本1份 |
| 7 | 现场考察 | 自行考察 |
| 8 | 提问和澄清 | 潜在竞标人以书面传真形式进行澄清，传真号023-85696017 |
| 9 | 答疑和补遗 | 统一在重庆轮船（集团）有限公司网站上发布公告 |
| 10 | 竞标文件递交 | 比选人 | 重庆中江船业有限公司 |
| 地 址 | 涪陵区珍溪镇中江路1号 |
| 递交时间 | 2022年7月 18 日 10时之前 |
| 联系人 | 吴青青 |
| 电 话 | 023-85696017 |
| E-mail | / |
| 邮政编码 |   |
| 11 | 比选方案 | 综合评分法 |
| 12 | 其它 |  |

 **投标单位须知**

**一、总则**

**1、工程说明**

1.1 工程的说明见投标须知前附表（以下简称“前附表”）。

1.2 关于工程的详细说明见本招标文件及施工图纸 （图号： )。

**2、资金来源**

招标人的资金来源通过前附表第3项所述的方式获得。

**3、投标费用**

投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，招标人对上述费用不承担任何责任。

**二、招标文件**

**4、招标文件组成**

4.1 招标文件包括下列文件及所有按本须知第6条发出的补充资料等。

第一章 投标邀请函

第二章 投标单位须知

第三章 工程说明及分解

第四章 合同格式

第五章 投标书

第六章 辅助资料表

第七章 评标办法

4.2 投标单位应认真阅读招标文件。如果投标单位编制的投标文件在实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被招标人拒绝。

**5、招标文件的解释**

投标单位在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后5日内，以书面形式向招标人提出，招标人将以书面形式予以解答，答复将送给所有获得招标文件的投标单位。

**6、招标文件的修改**

6.1 在投标截止日期前，招标人有权利以补充通知的方式修改招标文件。

6.2 补充通知将以书面形式予以解答，答复将送给所有获得招标文件的投标单位。补充通知作为招标文件的组成部分，对填表单位起约束作用。

6.3 为使投标单位在编制投标文件时把补充通知内容考虑进去，招标人有权酌情延长递交投标文件及开标日期。

**三、投标报价说明**

**7、投标价格**

1.投标人应将报价填入开标一览表报写可细化但分项目不变。

详见附件1：《 报价表》。

2、开标一览表报价。

开标一览表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 民生130M集散货船 | 艘 | 4 |
|  项目 |  （单价）（元/m2） | 备 注 |
| 耐火纤维毯（50mm）  |  | 船检证书 |  |
| 耐火纤维毯（25mm） |  | 船检证书 |  |
| 铝薄 |  | 船检证书 |  |
| 碰钉及压片 （或盖帽） |  |  |  |
| 备注： 本报价含增值税专用 3 % 等一切与劳务相关费用。 |

投标人 法定代表人授权代表：

 （投标人公章） （签字或盖章）

 年 月 日

说明：

1.开标一览表按格式填写；并标明增值税专用税率，2.开标一览表务必填写清楚，准确无误；

**四、竞标文件的编制**

1.1、竞标文件的语言

比选文件及竞标单位与比选人之间与竞标有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。

1.2、竞标文件的组成

1.2.1 竞标单位的竞标文件应包括以下内容

比选参选书

法定代表人资格证明书

授权委托书

辅助资料表

按本须知规定需提交的其他资料（响应）

1.3、竞标有效期

1.3.1 竞标文件在竞标截止日期之后的60天内有效。

1.3.2 在原定竞标有效期满之前，如出现特殊情况，经比选人上级主管部门核准，比选人可以书面形式向竞标单位提出延长竞标有效期的要求。竞标单位需以书面形式予以答复。

1.4、勘查现场

1.4.1 比选人不统一组织现场勘察。竞标单位应认真阅读施工图纸，并根据自身需要决定是否自行勘查现场，所发生的一切费用由竞标单位承担。

1.4.2 比选人向竞标单位提供的施工图纸，是比选人现有的能使竞标单位利用的资料。比选人对竞标单位由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

1.5、竞标文件的份数和签署

1.5.1 竞标单位按本须知第6条的规定，编制一份竞标文件“正本”和一份“副本”，并明确标明“竞标文件正本”和“竞标文件副本”。竞标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。竞标文件采用A4纸张装订。

1.5.2 竞标文件正本应使用不能擦去的墨水打印或书写，编制连续页码，并由填表单位的法定代表人或授权委托人亲自签署并加盖法人单位公章和法定代表人或授权委托人印鉴。竞标文件副本为正本的复印件。

1.5.3 全套竞标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据比选人的要求进行的，或是竞标单位造成的必须修改的错误。但修改处应由竞标文件签字人签字证明并加盖印鉴。

**五、竞标文件的递交**

1.1、竞标文件的密封与标志

1.1.1 竞标单位应将竞标文件的正本和副本分别密封在内层包封内，再密封在一个外层包封内，并在内层包封上标明“竞标文件正本”或“竞标文件副本”。

1.1.2 内层和外层包封都应写明竞标人名称和地址、工程名称及合同段、招标编号，并注明开标时间之前不得开封。在内层包封还应写明竞标单位的名称和地址邮政编码，以便竞标出现逾期送达时能原封退回。

1.1.3 如果内、外包封没有按上述规定密封并加写标志，比选人将不承担竞标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的竞标文件将予以拒绝，并退还给竞标单位。

1.1.4 竞标文件递交至前附表诉述的单位和地址。

1.2、竞标截止期

1.2.1 竞标单位应按前附表规定的日期和时间之前将竞标文件递交给比选人。

1.2.2 比选人可以按本须知第1.3.2条规定以补遗通知的方式，酌情延长递交竞标文件的截止日期。在上述情况下，比选人与竞标单位以前在竞标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长后新的竞标截止期。

1.3、竞标文件的修改与撤回

1.3.1 竞标单位可以在递交竞标文件后，在规定的竞标截止日期之前，以书面形式向比选人递交修改或撤回其竞标文件的申请。在竞标文件截止时间以后，不能更改竞标文件。

1.3.2 竞标文件的修改或撤回申请，应按本须知第1.1.1条规定编制、密封、标志和递交（在内层包封上标明“修改”或“撤回”字样）。

1.3.3 在竞标截止日期与竞标文件规定的有效期终止日之间的这段时间内，竞标单位不能撤回竞标文件。

**六、开标**

1.1、开标

1.1.1 比选人将于前附表规定的时间和地点举行开标会议，参加竞标的竞标单位代表应签名报到，以证明其出席开标会议。

1.1.2 开标会议由比选人的招标委员会（或招标小组）组织并主持。对竞标文件进行检查，确定它们是否完整，文件签署是否正确，以及是否按顺序编制。但按规定提交合格撤回申请的竞标文件不予开封。

1.1.3 竞标单位法定代表人或授权代表未参加开标会议的视为自动弃权。

1.1.4 竞标单位有下列情况之一者将视为竞标无效。

1.2 竞标文件未按规定标志、密封。

1.2.1 未经法定代表人或授权委托人签署或未盖竞标单位公章或未盖法定代表人或授权委托人印鉴。

1.2.2 未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清。

1.2.3 竞标截止时间以后送达的竞标文件。

**七、评标**

评审专家及评审小组的组成：按照《重庆中江船业有限公司评标人员库管理办法（试行）》成立评审小组。

1.1、评标内容的保密

1.1.1 公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较竞标的所有资料，有关授予合同的信息，都不应向竞标单位或与评标无关的其他人泄露。

1.1.2 在竞标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，竞标单位对比选人和评标专家小组成员施加影响的任何行为，都将导致其被取消竞标资格。

1.2、竞标文件的澄清

为了有助于竞标文件的审查、评价和比较，评审专家小组可以个别地要求竞标单位澄清其竞标文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行，但不允许更改竞标报价或竞标的实质性内容。

1.3、竞标文件的符合性鉴定

1.3.1 在详细评标之前。评审专家小组将首先审定每份竞标文件是否在实质上响应了竞标文件的要求。

1.3.2 就本条款而言，实质上响应要求的竞标文件，应该与比选文件的所有规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对工程的发包范围、质量标准及运用产生实质性影响；或者对合同中规定的竞标人的权力及竞标单位的责任造成实质性限制；而且纠正这种差异或保留，将会对其他实质上响应要求的竞标单位的竞争地位产生不公正影响。

1.4 、如果竞标文件在实质上不响应比选文件的要求，比选人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的竞标。

1.5、竞标文件的评价与比较

1.5.1在评价与比较时应通过对竞标单位的竞标报价、工期、质量标准、施工方案或施工组织设计、社会信誉及以往业绩等综合评价。

1.5.2本次评选采用综合评分法；评审委员在开标当天对各竞标单位的竞标文件进行评审，所有评审专家对竞标单位打分的算数平均值（取两位小数）为竞标单位的最终得分。最后按得分由高到低的顺序进行排名，由比选人根据竞标文件进行综合评估和决策，以确定最终中选人。

**八、授予合同**

1.1、中标通知书

1.1.1 确定出中标单位后在竞标有效期截止前，比选人将以书面形式通知中标的竞标单位其竞标被接受。在该通知书（以下称为“中标通知书”）中给出比选人对中标单位按本合同施工、竣工和保修工程的中标标价，以及工期、质量和有关合同签订的日期。

1.1.2 中标通知书为合同的组成部分。

1.1.3 比选人及时将未中标的结果通知其他竞标单位。

1.1.4 中标结果在重轮集团网站公示，时间为3天。

1.1.5 中标通知书（样本）

 中标通知书（样稿）

中标人∶重庆市XXX有限公司

比选人∶重庆中江船业有限公司

重庆中江船业有限公司XXX工程（项目编号∶ 程于2021年想X月XX日开标后，经综合评定，确定你为该项目竞标的中标人，中标价为人民币∶X元（大写：X圆整）（含 X%税金）。中标项目范围XXX工程劳务安装，工程质量必须符合施工图纸要求。你单位收到中标通知书后，按照比选文件的要求尽快办理有关手续和签署合同文件。

招标人∶ 重庆中江船业有限公司

2022年X月X日

1.2、合同协议书的签署

1.2.1 中标单位应按照中标通知书中规定的日期、时间和地点，由法定代表人或授权代表前往与建设单位代表签订合同，同时按中标金额的10%缴纳履约保证金（以及现金及招标人可以接受的其他方式）。

1.2.2 如果中标单位不按本须知第1.2.1条规定执行，比选人将有充分理由废除授标，另选中标单位。

分相同的情况，则由评标专家投票表决从中确定中标候选人。

第三章 工程内容及分界

**一、施工依据、工程界面**

23.1.**施工依据（图纸）：**

重庆力瑞船舶设计院有限公司设计的施工图（图号； )

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 全船舱室绝缘布置图 。  |
| 2 | 主辅机管系隔热包扎 |
|  |  |
|  |  |

 24.1**. 工程界面**

 **与本工程相关的防火分隔说明书及防火分隔图，主辅机管系的隔热包扎。**

 **二、本工程工期要求**：

工程节点：1、按船东提供的时间节点在岸基或随船施工，岸基交验，在2022.12.20左右完工。

但在组织施工过程中，如遇下列情况之一，可顺延工期，并及时办理延期手续：

1. 因不可抗力被迫停工；
2. 因业主原因使合同中的甲方变更计划或变更施工图而不能继续施工；

3、因业主原因使合同中的甲方不能按期供图、提供本合同约定的材料、设备或其所提供的材料、设备不符合要求，被迫停工或不能顺利施工。

4、因总工程其他分包项目的影响不能满足施工进度要求。

根据上述工期要求，投标人要提供详细要施工进计划，要满足工期节点要求，且科学合理，对重点，关键节点要有工期保证措施，要对中标后的签订合同的规定时间完工，提出承诺保证。

**三、工艺质量要求**

本轮的安装要遵照下列（但不限于）规范、规则及行业标准，包括合同签字日期之前生效的规范、规则的任何修改条款。

3.1、CCS《钢质内河船舶入级规则》(2018)；

3.2、CCS《钢质内河船舶建造规范》2016及其历年修改通报；

3.3、CMSA船舶与海上法定检验规则《内河船舶法定检验技术规则》2019及历年《修改通报》；

3.4、CCS《材料与焊接规范》2018；

3.5、《中国造船质量标准》GB/T 34000-2016；

3.6、其他适用的规范、法规、标准。

3.7、投标人要提供五年内安装的类似于同类型船舶且质量优良4艏以上，相关证明材料齐全。

**四、技术要求**

4.1、提供保障本项目施工组织设计。

4.1.1提供施工人员、设备、材料进场数量及时安排计划。

4.1.2 提供各分项工程的施工方案及质量保证措施。

4.1.3提供冬、雨季施工措施。

4.1.4提供安全生产环保文明施工措施。

4.2技术人员及安装工属具要求。

4.2.1 项目经理（技术负责人）1人，承担过2个或2个以上类似船舶的项目经理（技术负责人）。

4.2.2有焊工证的技术人员工2人以上；有电工特种作业证人员2人以上。

4.2.3 拟投入的施工机械设备要能满足施工需要。

**五、****设备及材料供应**

**5.1 焊机、割刀 、场地转运车辆、由招标人提供，其余安装工具由中标人自行负责。**

**六、售后服务**

投标人要有个完整的、固定的售后服务队伍，售后服务承诺：保质期、售后应答响应等；

**七、工程量：肆艘**

**八、****交验及检验**

投标人必须按《报检项目表》要求，遵循三级检验制度，即自检：中标人在完成某一子项目后，对照施工图进行认真核对，在确认工艺质量无误前提下，以书面形式提交厂检，依此类推。

厂检；船检。

 **第四** 合同格式

**防火隔热安装工程合同**

**甲方：重庆中江船业有限公司**

**法定代表人：**

**公司地址：重庆市涪陵区珍溪镇中江路1号**

**乙方：**

**法定代表人：**

**公司地址：**

**联系方式：**

甲与乙双方就XX船（工程工号：ZJ19-XX）防火隔热安装工程进行协商，特签订合同，共同遵照执行。

**一、工程船舶名称及数量：** **X**艘。

**二、施工地点：**重庆中江船业有限公司。

**三、施工依据：**甲方提供经船检部门审批的防火分隔图及房间隔热图。

**四、工程范围：**

1、防火分隔工程：按甲方提供的经船检批准的防火分隔图。

2、绝热降噪工程：按甲方出具的图纸资料和施工通知。

3、管系包扎工程：按甲方出具的图纸资料和施工通知。

4、上层建筑房间的隔热材料和管系隔热材料用高铝耐火纤维毯。

**五、完工时间：**以甲方通知时间为进场施工，乙方按照甲方制定的生产进度节点计划完成时间组织好生产并如期完成。

**六、工程费用：**

1、防火隔热工程按25mm厚度高铝耐火纤维毯每平方米 XX元（含税价）结算，50mm厚度高铝耐火纤维毯每平方米XX元（含税价） 工程完工后，根据实际测绘面积据实结算。

 2、本合同单价含材料费(包含与高铝耐火纤维毯相关的碰钉、盖帽、铝薄、玻纤布)、运输费、搬运费、辅料费、劳务费、现场施工费、保险费、税金及管理费、垃圾清理等一切费用在内。

1. **付款方式：**

本合同生效后，甲方共分两次支付工程款：

（1）第一次：工程完工并经甲方验收合格后，按实核项目算总价，支付核算总金额的95%，由乙方出具3%增值税发票。

（2）剩余合同总金额的5%作为质保金，质保期到期一年后支付。在此期间内，因材料、施工质量等出现的问题及所产生的费用将在该质保金内扣除。

（3）工程完工后，甲方即组织工作人员对工程进行验收测绘，确定实际施工面积，验收测绘完成后，乙方根据双方共同确认的实际施工面积进行结算总金额，由乙方出具3%增值税专用发票。

**八、甲、乙双方责任、义务：**

1、甲方应按合同及时支付工程款，并为乙方提供工作方便。

2、乙方提供矿物棉及高铝耐火纤维毯经CCS检验后的产品质量证书和检验标志，并主动与船检部门加强工作联系。

3、乙方应负责施工现场材料的搬运、保管等一切事项。并保证该项工程施工过程的一切安全，负责保持现场施工环境卫生。：

4、提前准备工程需要的各类图纸、材料、辅料。

5、乙方施工人员进场后须服从甲方的统一管理。

6、保质、保量完成本合同全部工作内容。

7、生产安全管理由乙方自行负责，甲方有权督促检查。

8、因自身的原因造成的安全事故，由乙方负责。

9、严格遵守安全操作规程，严格遵守动火制度。

10、自备工具，食宿自理。

11、安装吊运工作由乙方自行解决。

12、乙方因自身原因造成的质量返工、设备损坏，由此造成的全部损失由乙方负责赔偿，甲方有权从劳务费中扣罚。

**九、质量要求及验收：**按公司“三级检验制度”对各节点进行报检。

**十、违约责任：**

<1>、乙方如不按照规范、图纸要求施工，甲方有权终止合同。

<2>、 所有工程内容应按要求交检的项目必须交检。如果发现漏检项目，甲方有权对乙方每项漏检项目处以500元的罚款。

<3>、乙方进度若严重滞后，甲方有权终止合同或外聘专业人员进行突击施工，但外聘人员的工资是乙方最高技术人员的两倍或以上。费用从乙方工程款中扣除。若不能按时完工，毎延后一天按工程款的1％进行处罚。

1. **其他：**

1、乙方进场施工前应缴纳合同履约保证金**￥ 万元（大写： 圆整），**工程按期完工后甲方一次性无息返还合同履约金。

2、乙方严格按照本合同要求及施工工艺施工。

3、如乙方不严格按照本合同要求及施工工艺施工，甲方有权要求乙方返工或另行安排人员对不合格工程进行整改，整改发生的费用从乙方劳务费中扣出。

4、在施工过程中，乙方应保护船上设备，如因乙方原因造成甲方设备、材料损失由乙方负责赔偿。

5、合同经双方代表或委托代理人签字盖章后即生效，合同期满、工程款项付清，双方责任义务履行完毕自然失效。

**6、**《**外包工程安全环保责任书—附件一**》、《**外包工程廉政责任书—附件二**》为本合同附件，具同等效力。

7 、本协议一式四份，甲、乙方各执二份，具有同等效力。

8、未尽事宜，双方协商解决。如有分歧，可以法律途径解决。

甲方：重庆中江船业有限公司 乙方：涪陵区海旗防腐保温工程经营部

甲方代表： 乙方代表：

2021年 月 日 2021年 月 日

合同附件一

**外包工程安全环保责任书**

甲方：重庆中江船业有限公司

乙方：

 工程名称：

 根据国家有关《安全生产法》《环保法》《职业病防治法》《劳动法》等相关法律、法规的规定，为保证施工人员在生产过程中的安全和健康，防止各类事故的发生，确保安全生产，本着职责明晰，有利双方的原则，经双方友好协商，达成协议如下。

1. 甲方（工程发包方）

 （一）安全职责：

1、宣传贯彻国家安全生产法律、法规，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。

 2、建立和完善安全生产规章制度、操作规程、管理办法，并督促乙方贯彻实施。

 3、配合乙方对上岗人员和工程中途更换人员进行岗前安全环保培训教育，经考核合格后，方能上岗。

4、协助乙方处理安全生产过程中出现的不安全因素及事故处理。

5、审核承包单位承包资质、人员保险票据，存档备案。

 （二）安全权利：

1、对乙方的生产安全环保，有督促检查、纠正违章的权利。

2、对乙方使用不符合合同规定、未办理相关手续、未经岗前培训的人员有权责令其停止作业，并告知乙方负责人，所造成的损失由乙方负责。

3、乙方人员因违反甲方有关安全生产的相关规定、规章、操作规程的行为，有进行教育和处罚的权利。

4、有权提醒乙方加强对员工的日常安全学习教育，开好班前作业会，安全使用设备、设施、工属具，坚持日安全排查制度，习惯性在作业前对皮管、手线、工具、作业环境进行安全检查，正确穿戴好劳动防护用品，达到本质安全作业条件。

（三）安全义务：

1、甲方应向乙方提供健全的安全生产管理机构和专职管理人员，建立安全生产管理制度、操作规程，安全培训，危险源告知。

2、应向乙方提供必要的作业环境、设施设备、电源、气源、水源、劳动防护用品（合同约定由乙方自行解决的安全及职业健康防护用品，由乙方自行负责），并做到安全可靠。

二、乙方（工程承包方）

（一）安全环保职责：

1、按照“谁承包、谁管理”“谁管理、谁负责”和“管生产必须管安全”的原则，乙方负责人应对所承包工程的安全环保负责，并与甲方共同贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规，遵守甲方的安全管理和劳动保护管理制度。

2、必须建立整个施工工程中的安全管理、安全组织网络，确定专（兼）职安全员，教育员工严格遵守甲方的安全规章制度和操作规程及注意事项。

3、负责组织好员工的日常安全学习教育，现场巡逻检查，纠正违章，教育员工正确使用日常防护用品（具），并督促落实。

4、施工单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。特种作业人员未持证上岗，一经查出，按《安全生产法》相关法律条款进行处理，罚款自行负责。

5、乙方在作业区域内产生的一般废物（包装箱、塑料袋、焊丝盘、废电缆、废钢沙及焊渣）分类集中堆放，下班前清运到指定的废物存放点，并做好记录。

6、禁止随处乱扔生活垃圾。

7、做好危险废物（油桶、油漆桶、油漆渣、废油、含油废物）分类集中堆放，下班前清运到危险废物存放点，并做好记录。

8、对乱扔乱放危险废物（油桶、油漆桶、油漆渣、废油、含油废物）造成环境污染的单位和个人，报国家相关部门处理。

9、工程中如发生机具、工伤、工亡、环保等事故，乙方应立即组织现场应急救援，并向安保部报警，将伤员送往就近医院治疗，治疗痊愈后，乙方参照工伤保险条例，对伤者进行相关工伤标准的赔付并承担相应的责任追究。

10、员工受伤医药费由施工单位支付治疗，治疗痊愈后工伤赔偿超过10万元，施工单位可申请自助基金酌情补贴。

11、生产过程中产生的危化废物、固化废物、余料、垃圾等，要及时清理到指定位置堆放，不许随意丢弃排放，一旦查出，必须重罚处理。
 12、非施工人员严禁进入生产工作现场。

13、工程使用易燃、易爆、腐蚀等危化物品及管制物品要妥善保管，贴上安全标识，拉好警戒线，严禁在厂区内随意堆放。

14、按月发放民工工资，根据节点完成情况，支付每一期工程款时，凭民工工资发放表进行审批，杜绝拖欠民工工资的违法行为。

15、乙方招聘员工时，必须要求员工出具职业健康体检表；作业中，必须正确佩戴劳动保护用品。

（二）安全环保权利：

1、对甲方提供的不合格设施设备及安全、环保防护用品，有权停止使用，并向甲方提出更换，合同要求自行购置的安全环保设施设备、防护用品，必须安全可靠，无劣质产品。

2、对生产中出现的不安全因素，自行不能整改的，可要求甲方进行整改，未整改前，停止作业。

3、员工有接受安全环保教育培训的权利。

4、有权纠正生产过程中的违章现象和违章操作，并向有关部门检举、报告。

（三）安全环保义务：

1、乙方有负责定期组织员工进行安全环保教育培训的义务，新进人员、换岗人员，必须事先通知甲方进行岗前培训。

2、乙方有自觉遵守、贯彻执行甲方有关安全环保生产的规章制度、遵守设备安全操作规程及注意事项的义务。

3、乙方进场施工前，必须向甲方提供企业及员工的基本情况，包括企业工商营业执照、税务登记证、资质证书、员工工伤保险名单附件、员工的身份证等相关证件（属特种作业人员的，还必须提供其技术等级证、特种作业人员上岗证），并按甲方规定完善相关手续。

三、其它

1、本协议书一式贰份，由甲、乙双方各存一份。

2、本协议书据有同等法律效应，工程完工终结。

甲方代表（签章）： 乙方代表（签章）：

 2021年 月 日 2021年 月 日

合同附件二

**外包工程廉政责任书**

甲方：重庆中江船业有限公司

乙方：

工程名称：

为加强工程中的廉政建设，规范项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

**第一条：甲乙双方的责任**

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条：甲方的责任

甲方的领导和从事该工程项目的工作人员，在工程的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应有甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提高方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条：乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程的有关方针、政策，尤其是有关船舶建造的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条：违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程劳务合同的附件，与工程劳务合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条：本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条：本责任书一式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份，具有同等法律效力。

甲方代表（签章）： 乙方代表（签章）：

 2021年 月 日 2021年 月 日

合同附件四

人员使用及保险办理承诺书

本人承诺：在承包**XXXX船**防火隔热工程施工过程中，本人负责开工之前对本施工队的所有工作人员办理工伤伤害保险，若不办理,造成的一切损失由本人负责。

同时承诺本施工队不得恶意挖取贵公司在建船舶其他施工队工作人员，一经发现愿意承担500元的罚款。

 承 诺 人：

 2021年 月 日

 **第五章 比选参选书**

重庆中江船业有限公司：

1、根据已收到的民生130米集散货船防火隔热劳务比选文件，我单位经考察现场和研究上述工程比选文件的竞标须知、技术规范、图纸工程量和其他有关文件后，我方愿意在比选人提供的上述技术规范、图纸、工程量的条件下提供服务安装服务。

2、我方愿以单价 承接上述竞标工程的  ；

3、一旦我方中标，我方保证在 年 月 日开工， 年 月 日竣工，即 天（日历天）内竣工并移交整个工程，工程质量等级 。

4、我方同意所递交的竞标文件在“竞标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的竞标可能中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本竞标文件将构成约束我们双方的合同。

7、我方同意按合同金额的10%提交履约保证金。

8、我方同意提供全部参加该工程人员的五险或意外险的保单额为100万元/人，同时购买安全生产责任险。

竞标单位：（名称及盖章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人：（签字、盖章）

邮政编码：

电话及传真：

日期： 年 月 日

**法定代表人资格证明书**

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系（单位名称）的法定代表人。为施工、竣工和保修 130米集散货防火隔热工程

(工程编号：ZJ22-1315/1316/1317/1318 ) 工程，签署上述工程的竞标文件、签署合同和处理与之相关的一切事务。

特此证明

竞标单位：（名称及公章）

日期： 年 月 日

**授权委托书**

本授权委托书申明：我（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我单位的代理人，并以本单位的名义参加重庆中江船业有限公司的 130米集散货船防火隔热工程(工程编号：ZJ22-1315/1316/1317/1318 )的竞标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

特此委托。

竞标单位：（名称及公章）

法定代表人：（签字、盖章）

委托代理人：（签字、盖章）

日期： 年 月 日

**第六章 辅助资料表**

**表1 竞标单位基本情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
| 传 真 |  | 电子邮箱 |  |
| 企业性质 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数：  |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 高级职称人员 |  |
| 营业执照号 |  | 中级职称人员 |  |
| 注册资金 |  | 初级职称人员 |  |
| 开户银行 |  | 技术工人 |  |
| 帐 号 |  | 其他人员 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

说明：本表后应附投标单位的处于有效期内的营业执照、资质证书、安全生产许可证、质量认证文件等的复印件，并加盖公章。

**表2 拟任命的项目经理简历表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| 学历 |  | 职称 |  | 专业 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事项目经理年限 |  |
| 担任项目经理经历 |
| 时间 | 项目名称 | 合同金额 | 业主 | 工程质量 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

说明：本表后应附项目经理的身份证、职称证、建造师证、安全证的复印件。

**表3 拟任命的技术负责人简历表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| 学历 |  | 职称 |  | 专业 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事技术负责人年限 |  |
| 担任技术负责人经历 |
| 时间 | 项目名称 | 合同金额 | 业主 | 工程质量 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

说明：本表后应附技术负责人的身份证、职称证、安全证的复印件。

**表4 其他主要专业人员明细表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 姓名 | 身份证号码 | 技术职称 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

**表5 拟投入本项目的主要施工机械表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机械设备名称 | 规格型号 | 数量 | 出场年份 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表6 近五年完成的类似项目表**

说明：竞标单位可在本表后附相关证明材料。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 1 | 2 | 3 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  |  |  |  |
| 发包人名称 |  |  |  |  |
| 发包人地址 |  |  |  |  |
| 发包人电话 |  |  |  |  |
| 监理单位名称 |  |  |  |  |
| 监理单位电话 |  |  |  |  |
| 合同金额 |  |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |  |
| 竣工日期 |  |  |  |  |
| 工程质量 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目主要工程量 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

 **表7 施工组织设计**

竞标单位应递交完整的施工组织设计，至少应包括以下内容：

1、承担项目的工程概况

2、人员、设备、材料的进场计划及安排

3、总体工期及节点工期安排

4、各分部分项工程的施工方案、施工方法

5、工程施工进度计划及安排

6、确保质量和工期的措施

7、冬、雨季施工措施

8、质量、安全保证

9、其他需要说明的事项

施工组织设计应控制在10000字以内。

 **第七章 评分办法**

**一、评标细则**

（一）评标主要内容

评标采用百分制，主要以工程报价、工期、单位资质、人员及设备投入、施工业绩、施工组织设计等为依据，评标项目分值如下：

1. 工程报价70分；
2. 质量要求5分
3. 售后服务5分
4. 工期要求（10分）
5. 技术要求（10分）

总分100分。

（二）评定标准

a.工程报价

竞标人必须将在本次况标文件内提供工程量清单的进行逐项报价，价格为除去专用增值税后的数值，作为评分计算值。

1、基础分为等于**投标基准价**得60分，投标基准价为各个有效投标价的算术平均数。

2、价差分：低于**投标基准价，**每百分之一增加1分，累计计算；

高于**投标基准价，**每百分之一减少1分，累计计算；

3、价格分：等于基础分＋(－）价差分；

4、价格分最高为70分（保留两位小数）。

b.质量要求（5分）

1、能够提供企业全部资质证书，且真实有效的，得2分，否则得0分；

2、已建业绩的质量评意，优得1分，良得0.5，差得0分

3、投标单位近五年内建造过4个以上类似船型的业绩且质量优良，相关证明材料齐全，视符合程度得0-2分（每艏得0.5分）。

c.售后服务（5分）

1、投标单位有专业的售后服务队伍，能提供售后服务人员并提供联系电话，得3分；

2、售后人员在2小时内到提供服务，得2分；

售后人员在12小时内到提供服务，得1分；

售后人员在24小时内到提供服务，得0分。

d.工期要求（10分）

1、按邀标函要求提供详细的施工进度计划表，合理得8分（具体要求（1）投标人提供的计划满足招标文件要求，得4分，否则得0分；（2）重要节点工期，视合理程度得0-4分）。

2、按照合同规定的时间交货，提出承诺保证，得2分。

e.技术要求（10分）

1、提供施工组织设计（0～4分）：

（1）提供的施工人员、设备、材料进场数量及时间安排计划，视其科学合理程度，得0-1.5分。

（2）提供的各分项工程的施工方案及质量保证措施能满足工期要求及质量要求，视其科学合理程度得0-1分。

（3）提供的冬、雨季施工措施。视其科学合理程度，得0-0.5分。

（4）提供的安全生产环保等文明施工措施。视其可行程度，得0-1分。

2、成本控制方面，提供的工程量清单报价表，合理完整得1分，各项指标较差的得0分

3、人员及设备投入（0～5分）。

（1）项目经理（技术负责人）所需证件真实、有效、齐全的，具并承担过2个或2个以上类似船舶的项目经理（技术负责人）。视其符合情况得0-1分。

（2）拟安排的其他主要技术人员投入能满足施工需要，职称证等真实、有效、齐全，提供的见证焊工证2人以上，特种作业业员2人以上，得3分，两人得2分，1人以下得0分。

（3）拟投入的施工机械设备能满足施工需要，视投入情况得0-1分。

（三）计算得分

各评标专家按上述标准逐项打分（计算至个位数）并计算总得分，所有评标专家对该施工单位打分的平均值（取两位小数）为最终得分。

（四）中标

1、按照上述（三）计算最终得分最高的投标单位推荐为中标候选人。

2、如出现两家投标单位得分相同的情况，则由评标专家投票表决从中确定中标候选人。